# 1 — Resumen ejecutivo (qué tienes ahora)
- Motor propio en C++ (multiplataforma: Windows + Linux).
- Render/input: SFML + GLFW (decidido).
- ECS orientado a jobs + particionado por chunks (512×512 tiles).
- Mundo continuo (posiciones flotantes), tile = 1 metro.
- Simulación híbrida L0/L1/L2 por chunk (LOD).
- Simulación en tiempo real con pause / speeds x1/x3/x5.
- NPCs con Behavior Tree + Planner (GOAP-like) + módulo social (memories/opinions).
- Economía emergente (mercados locales sincronizados por caravanas).
- Árbol tecnológico estilo grafo (1k–3k nodos) guardado como grafo direccional; techs aplican modifiers y hooks Lua en edge-cases.
- Guardado por defecto binario + opción exportar/importar JSON; autosave cada 10 min + on-chunk-unload.
- Scripting/modding con Lua 5.4 (sandboxado); mods: data-driven + hooks limitados.
- Pathfinding: A* local + flow fields + navmesh en edificios; steering behaviors sobre paths.
- Meta: vertical slice (MVP-0) confirmado: 1 chunk, 1 asentamiento ~30 NPCs, 2–3 recursos, 10 techs, UI minimal + pause/speeds.

# 2 — Arquitectura de alto nivel
## 2.1 Capas del motor
- Platform Layer: abstrae ventana, input, filesystem (SFML/GLFW wrappers).
- Render Layer: renderer 2D basado en SFML + shaders opcionales, batching, atlas.
- Core Engine: ECS, Job System, Chunk Manager, Simulation Loop, Serialization.
- Game Systems: AI, Economy, Pathfinding, Physics (simple), Audio, UI, Scripting.
- Tools/Editor: level/tools, exporters, mod packaging.
- Runtime Mods: Lua sandbox + data tables.
## 2.2 Diagram (texto)
[Platform (SFML/GLFW)] -> [Render] -> [Core Engine (ECS, JobSystem)]
        |
        --------------------------------
        | | | |
        AI sys Econ Pathfind ChunkMgr
        |
        Lua Sandbox (mods/hooks)

# 3 — ECS y Job System (diseño esencial)
## 3.1 Principios
- Component stores (SoA) por tipo para caché-friendly.
- Entities son IDs (uint32).
- Systems consumen component spans y se ejecutan como jobs.
- Particionado por chunk: cada chunk tiene su conjunto de entities y su job queue; worker threads consumen jobs por chunk. Barrier-sync en chunk borders cuando sea necesario (p. ej. traders que cruzan chunks).
## 3.2 Componentes clave (ejemplos)
- TransformComponent { Vec2 pos; float rotation; }
- KinematicsComponent { Vec2 velocity; float maxSpeed; }
- NPCComponent { NPCId id; }
- InventoryComponent { vector<ItemStack> items; }
- KnowledgeComponent { bitset/IDs of techs known; }
- AIStateComponent { BT_Handle root; }
- ChunkOwnerComponent { ChunkId chunk; }
## 3.3 Job system
- Worker threads pool.
- Jobs: UpdatePhysicsChunk(chunk), SimulateNPCsChunk(chunk, dt), EconomyStepChunk(chunk), PathfindingBatch(chunk).
- Synchronization: per-chunk mutex + epoch barriers for cross-chunk interactions.

# 4 — Loop principal de la simulación (pseudocódigo C++)
const float SIM_TICK = 1.0f / 20.0f; // 20 ticks/s
float accumulator = 0;
double prevTime = platform.Now();

while(running) {
  double now = platform.Now();
  accumulator += now - prevTime;
  prevTime = now;

  platform.PollEvents();

  // UI/render runs unlocked (variable framerate)
  RenderFrame();

  // Process simulation ticks at fixed rate
  while(accumulator >= SIM_TICK) {
    // schedule chunk jobs
    for(chunk : ChunkManager.visibleAndActiveChunks()) {
      JobSystem.enqueue([=]{ ChunkManager.simulateChunk(chunk, SIM_TICK); });
    }
    // wait for jobs of this tick to complete (barrier)
    JobSystem.barrier();

    // Global systems (trade routes, world events) run single-threaded or as jobs
    Economy.globalSyncStep(SIM_TICK);
    WorldEvents.step(SIM_TICK);

    accumulator -= SIM_TICK;
  }

  // handle input, UI, debug
  UI.update();
}

# 5 — Chunks, LOD y streaming
## 5.1 Chunk
- Tamaño: 512×512 tiles.
- Cada chunk contiene:
  - Tile data (height, biome, resources)
  - Entity lists (entities resident in chunk)
  - Aggregated state (population, resourceTotals)
  - Serialized snapshot on disk cuando se descarga.
## 5.2 LOD
- L0 (player focus chunk + vecinos inmediatos): full sim: NPC AI full, pathfinding, interactions.
- L1: cohorts + simplified agent sim (estadísticas agregadas, no pathfinding completo).
- L2: macro stats only (population count, resource deltas).
## 5.3 Streaming
- Preload radius configurable (ej. 2 chunks alrededor del foco).
- On camera move, prefetch chunk serializations async to avoid stutter.
- Chunks fuera del radius => serialize and free memory.

# 6 — World representation y tiles
- Tile = 1 m (posiciones flotantes internas se traducen a tile indices).
- Tiles store: terrain_type, elevation, fertility, resourceNodeId(optional), passable(bool).
- World generator: noise-based (Perlin/Simplex) for elevation + rainfall model for biomes + resource placement rules. Configurable parameters al crear mundo (map size, seed, bioma frequency).

# 7 — NPC design y sistema social
## 7.1 Esquema mínimo (estructura)
struct NPC {
  uint64_t id;
  Vec2 position;
  int age;
  Sex sex;
  vector<TraitId> traits;
  Skills skills; // map or struct with craft, combat, teach, etc.
  Needs needs; // hunger, rest, esteem...
  ring_buffer<MemoryEvent> memories; // max 100
  unordered_map<EntityId, float> opinions; // score -1..1
  bitset<KnownTechId> knowledgeTags; // or sparse set
  Task currentTask;
  Inventory inventory;
};
## 7.2 Memorias y opiniones
- MemoryEvent { timestamp, actorId, type, valence, intensity }.
- Buffer limitado (100 events), con agregación: eventos antiguos se comprimen en estadísticas (p. ej. "ha recibido ayuda 20 veces"). Esto limita memoria y mantiene tendencias a largo plazo.
## 7.3 Knowledge & learning
- Knowledge existe como entidad (libro, lectureEvent) + tags en NPC.
- Transmisión: interacción directa (conversación), lectura (libro item), o instituciones (escuelas con teacher NPCs). La transferencia es procesual (no instantánea): p.ej. teacher -> class -> after X minutes a % of attendance get tag.

# 8 — IA: Behavior Trees + Planner
- Low-level: Behavior Tree (BT) para tareas inmediatas.
- Mid/high-level: GOAP-like planner o utility-based planner para escoger objetivos (e.g., "ensure food supply", "research tech X", "repair building").
- Social module: opinions/memories influyen en utility scores (p. ej. evita ayudar a enemigos, prefiere trabajar para lideres con alta reputación).
- Prioridad de implementación para alpha: BT + simplified planner (objetivos predefinidos).

# 9 — Economía y mercados
- Mercado local: cada asentamiento tiene PriceTable<ResourceId, float>. Precios varían por oferta/demanda local.
- Comercio inter-chunk: caravans/traders sincronizan precios entre mercados cuando llegan.
- Producción: recipes definidas en data tables (input -> output, time, labor). Recipes son moddables (Lua can query/modify tables).
- Moneda: opcional (start simple: barter / resource exchange), luego moneda agregable.

# 10 — Árbol tecnológico (grafo direccional)
## 10.1 Representación
- Node: Tech { id, name, description, prereqs[], costTime, researchItems[], modifiers[], onUnlockLuaHook? }
- Al desbloquear: aplicar modifiers (p. ej. modifier{target: "production.crustyBread", factor:1.2}) mediante engine (no script) y ejecutar hook Lua sólo para cambios complejos (sandboxed).
## 10.2 Investigación
- La investigación es local por grupo/NPC. Múltiples descubrimientos independientes posibles (no suman globalmente).
- Progreso local: progress += researchRate * time. Cuando un NPC con conocimiento visita otra comunidad puede transmitir (probabilistic learning event).

# 11 — Scripting / Modding (Lua 5.4)
## 11.1 Integración
- Lua 5.4 embebido; binding mínimo (safe subset).
- Exponer GameAPI safe: lectura de data tables (recipes, techs), hooks de eventos (OnTechUnlocked, OnTraderArrive), y creación de data (new recipes, modifiers).
- Prohibido acceso directo a filesystem, threads, system time o llamadas nativas; todo a través de wrappers controlados.
- Mods empaquetados en zip con manifest.json y main.lua opcional. El motor valida manifest y firma (modo dev puede omitir firma).
## 11.2 Mod capabilities
- Nivel A (permitido por defecto): modificar data (recipes, tech defs, assets metadata).
- Nivel B (sandboxed): hooks limitados que pueden crear entities con restrictions (cantidad, rate limits). Requiere permiso explícito en opciones de juego.

# 12 — Serialización y saves
## 12.1 Formato
- Por defecto binario (compacto + version header).
- Option Export -> JSON para debugging/export.
- Save file layout:
  - Header { version, worldSeed, timestamp, worldParams }
  - Chunk index (list of chunk offsets)
  - Chunk data blobs (binary)
  - Global state blobs (techGraph progress, player data)
## 12.2 Migración
Engine includes SaveVersion -> Migrator chain (scripts/C++ code) to upgrade older saves. Mantener compatibilidad forward/backward parcial; document breaking changes.
## 12.3 Autosave
Autosave cada 10 min + on-chunk-unload.

# 13 — Pathfinding y movimiento
## 13.1 Sistema
- NavGraph: grid-based for open world + navmesh in buildings.
- A* for individual path; flow fields for group movement efficiency.
- Steering: separation/align/cohesion on top of path following.
- Offscreen: simplified movement (L1) using aggregated flows.
## 13.2 Performance
Pathfinding batched in jobs; cache paths per origin-destination; invalidate on major map edits.

# 14 — UI / Input / Controls
- Mouse + keyboard primary; full gamepad/Steam Deck support planned.
- UI system data-driven: layouts in JSON (for future localization/scaling).
- Core controls: selection (click, drag), group hotkeys, command panel, decree panel (macro orders).
- Pause + speed controls exposed in top bar.

# 15 — Testing, profiling y QA
## 15.1 Tests automatizados
- Unit tests (C++): component stores, serialization, chunk load/save, pathfinding core, basic AI modules.
- Integration tests: simulate N ticks in chunk and assert invariants (no memory leaks, no negative resource counts).
- Regression tests: save->load->simulate -> compare expected invariants.
## 15.2 Profiling
- In-engine telemetry: ticks per chunk, job durations, worst-case pathfinding times, GC/Lua times.
- Snapshot system: ability to dump minimal serialized world at a tick for offline reproduction/debug.

# 16 — Seguridad y privacidad
- No telemetry now; later opt-in in Early Access configurable.
- Lua sandbox prevents arbitrary system access.

# 17 — Roadmap y estimaciones (MVP-0 + 12 meses)
Estimaciones en hombre-días (1 día = 8 horas). Son aproximadas, pensando en un único desarrollador principal; si contratas ayuda los tiempos se reducen.
## MVP-0 (vertical slice) — entregables mínimos
1. Core engine skeleton (ECS, JobSystem, main loop, chunk manager) — 20 hd
2. World generator (single chunk 512x512, basic biomes, resources placement) — 18 hd
3. Entity system + simple rendering (tiles + entities) — 12 hd
4. NPC basic structure & simple BT (30 NPCs L0) — 16 hd
5. Pathfinding basic (grid A + steering)* — 12 hd
6. Economy basic (2–3 resources, simple recipes) — 10 hd
7. Tech graph prototype (10 techs, data-driven) — 6 hd
8. Chunk streaming (load/save single chunk, autosave 10m) — 8 hd
9. Lua embedding basic (sandboxed, data import) — 10 hd
10. Minimal UI (orders, pause/speed, basic HUD) — 12 hd
11. Testing & basic profiling hooks — 8 hd
12. Polish & bugfixing (alpha-quality playable slice) — 18 hd
MVP-0 total estimado: 150 hombre-días (~7–9 meses si trabajas solo a 20 hd/mes? — but this depends on hours/week; as single dev full-time ~150 working days ≈ 7.5 months)**
Nota: si puedes dedicar más tiempo semanal o incorporar 1 junior, tiempo baja considerablemente.
## Roadmap 12 meses (post-MVP0, prioridades)
- Month 0–2: MVP-0 core work above (150 hd).
- Month 3: Expand AI (planner, social module), add caravans/traders, expand economy — 60 hd.
- Month 4: Tech graph scale to 200 nodes, research mechanics, teaching/books — 50 hd.
- Month 5: Modding pipeline (packaging, manifest, sandbox), tools for data editing — 40 hd.
- Month 6: Multiplayer architecture research (optional) + perf optimizations (multithread improvements) — 40 hd.
- Month 7: Map zoom/LOD polishing, UI improvements, Steam integration prep — 40 hd.
- Months 8–12: Iterative content expansion (biomes, resources, techs up to 1k), QA, Early Access prep — 120–180 hd.
Total 12-months adicional aproximado: 450–550 hd. (Depende fuertemente de alcance contenido; esto te da orden de magnitud).

# 18 — APIs y snippets clave (pseudocódigo C++)
## 18.1 Chunk manager API
class ChunkManager {
public:
  ChunkId createChunk(Vec2i chunkCoords);
  void loadChunkAsync(ChunkId id);
  void unloadChunkAsync(ChunkId id);
  void simulateChunk(ChunkId id, float dt); // called by job
  vector<ChunkId> visibleAndActiveChunks();
  void serializeChunk(ChunkId id, BinaryWriter &out);
  void deserializeChunk(ChunkId id, BinaryReader &in);
};
## 18.2 NPC creation & knowledge API (Lua-exposed)
// C++ binding
int Lua_CreateNPC(lua_State* L); // signature: CreateNPC(x,y, templateId) -> npcId
int Lua_GiveKnowledge(lua_State* L); // npcId, techId
int Lua_DefineRecipe(lua_State* L); // data-driven call for mods
// Example Lua usage (mod):
-- main.lua
local npc = CreateNPC(120.0, 60.0, "villager_basic")
GiveKnowledge(npc, "pottery_basic")
DefineRecipe({id="pottery", inputs={{clay,2}}, outputs={{pottery,1}}, time=600})
## 18.3 Tech application (C++)
void TechSystem::unlockTech(EntityId researcher, TechId tech) {
  // apply modifiers
  for(auto &mod : tech.modifiers)
    applyModifier(mod);

  // optional lua hook
  if(!tech.luaHook.empty())
    lua.runHook(tech.luaHook, { researcher, tech.id });
}

# 19 — Plan de pruebas (qué probar y cuándo)
- Unit tests: ECS component operations, chunk serialize/deserialize, pathfinding correctness on static map.
- Integration: simulate 1 chunk for 10k ticks, assert conservation of resources (no negative), no deadlocks, memory stable.
- AI regression: run scripted scenarios (e.g., food shortage) and assert expected emergent behaviors (migration, increased trading).
- Performance: measure CPU per chunk at 512 visible agents; target < 16ms per tick for sim cores at 20 ticks/s.
- Save/load: save -> load -> simulate -> ensure no catastrophic divergence in macro stats (tolerance defined).

# 20 — Riesgos críticos y mitigaciones
1. Alcance (demasiadas features) — Mitigación: vertical slice estricto, iterar por capas (core loop → systems → content).
2. Performance (simular miles de agentes) — Mitigación: LOD por chunk, ECS + jobs, pathfinding batching.
3. Modding inseguro — Mitigación: sandbox Lua, limit hooks, permisos por manifiesto.
4. Saves incompatibles — Mitigación: versionado + migrators.
5. Tiempo/Soporte — Mitigación: contratar freelancers para arte y UI en cuanto MVP estable.

# 21 — Checklist inicial (para comenzar a codificar hoy)
1. Crear repositorio (mono-repo): engine/, game/, tools/, data/, build/ci/.
2. Configurar CI (Windows + Linux): MSVC + Clang/GCC pipeline (build, unit tests).
3. Implementar base: window/input (SFML/GLFW wrapper) + main loop.
4. Implementar ECS minimal + Job pool.
5. Implementar ChunkManager skeleton + serialización binaria stub.
6. Implement tile renderer + basic debug view.
7. Implement NPC type + simple BT sandbox test.
8. Implement save/load for single-chunk snapshot.

# 22 — Siguientes pasos que yo puedo hacer de inmediato (elige una)
- A) Generar diagrama de arquitectura detallado y UML de subsistemas.
- B) Escribir esqueleto de código C++ compilable (CMake, ECS mínimo, job pool, chunk manager stub) — PR inicial listo.
- C) Elaborar especificaciones de data format (binary save layout + JSON schema para techs/recipes).
- D) Crear template de feature (ej. “Sistema de investigación”) con criterios de aceptación, tests de integración y tareas desglosadas.
Dime cuál prefieres que haga ahora y lo implemento en el próximo mensaje (si eliges B o C puedo incluir ejemplo de código). Si no respondes, asumiré que empiezo por A.

# 23 — Notas finales rápidas (decisiones importantes que tomé por ti)
- Tick fijo a 20 ticks/s (estabilidad).
- Particionado por chunk para multithreading.
- Lua 5.4 sandbox para mods (A + B limitado).
- Binario por defecto + JSON export.
- Autosave cada 10 min.